AI GROWTH OS

HỆ THỐNG ĐA AGENT AI VẬN HÀNH TĂNG TRƯỞNG

(Multi-agent AI Growth Operating System)

Vòng lặp tăng trưởng liên tục: Nghiên cứu → Cơ hội → Chiến lược → Nội dung → SEO → Phân phối → Đo lường → Học

Khách hàng thí điểm nội bộ đầu tiên (dogfooding): TripC, Đà Nẵng

Hạ tầng chi phí thấp (lean / free-tier) và vận hành có con người phê duyệt (human-in-the-loop)

TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY) AI Growth OS là một hệ thống đa agent AI giúp doanh nghiệp vận hành một growth engine liên tục: nghiên cứu thị trường, phát hiện cơ hội, lập chiến lược, tạo nội dung và trang SEO, phân phối, tiếp nhận khách quan tâm, đo lường rồi học từ kết quả để đề xuất hành động tiếp theo. Mục tiêu không phải tạo nhiều nội dung hơn, mà là tạo ra nhiều qualified traffic và người dùng hơn với cùng một lượng nhân sự. Chỉ số North Star là Incremental Qualified Traffic. Hệ thống không để một mô hình ngôn ngữ làm tất cả. Công việc được chia cho các agent chuyên trách, mỗi agent có mục tiêu, công cụ, ràng buộc, schema đầu ra và bộ đánh giá riêng; Orchestrator điều phối bằng code, Tool Gateway kiểm quyền trước mỗi hành động, và con người duyệt trước khi bất kỳ nội dung nào được xuất bản. Trong dự án 4 tuần, hệ thống vận hành ở Level 2: AI tạo, con người duyệt, hệ thống xuất bản. Thiết kế đầy đủ gồm 12 agent theo PRD; dự án triển khai chúng thành 6 vai trò giao hàng có đầu ra riêng, truy vết được trên dashboard, kèm Sales handoff tối giản (lead, người phụ trách, trạng thái). Xuất bản tự động hoàn toàn nằm ngoài phạm vi. TripC là khách hàng đầu tiên, với mục tiêu mẫu là tăng traffic từ cộng đồng expat tại Đà Nẵng. Hạ tầng được thiết kế theo hướng chi phí thấp, kèm cơ chế kiểm soát rủi ro khi nhà cung cấp thay đổi hạn mức hoặc chính sách. Dự án này kiểm chứng vòng hoạt động đúng và an toàn, không cam kết mức tăng traffic hay doanh thu trong 4 tuần.

# PHẦN 1: BỐI CẢNH & ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM

## 1.1. Thực trạng: tăng trưởng hữu cơ vẫn là chuỗi việc thủ công rời rạc

Doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn tăng trưởng hữu cơ phải tự đi qua nhiều khâu, mỗi khâu một công cụ và một người phụ trách:

- Nghiên cứu: tìm xu hướng, từ khóa, đối thủ, câu hỏi thực tế của khách hàng.

- Chiến lược & kế hoạch: quyết định chủ đề nào đáng làm trước, kênh nào đáng đầu tư.

- Sản xuất: viết bài SEO, caption, kịch bản video ngắn, chuẩn bị hình ảnh.

- Phân phối: đăng lên website và từng mạng xã hội, gắn UTM để theo dõi.

- Tiếp nhận & chăm sóc: trả lời câu hỏi, ghi nhận khách để lại thông tin, chuyển cho người phụ trách.

- Đo lường & tối ưu: đọc Google Analytics, Search Console rồi quyết định làm gì tiếp.

Hệ quả là chủ doanh nghiệp phải quản lý đội nội dung, học SEO và đọc analytics hằng ngày, trong khi thứ họ cần chỉ là traffic, lead và khách hàng. Các công cụ hiện có (AI viết bài, lịch đăng, công cụ từ khóa, dashboard, chatbot) mỗi loại chỉ giải quyết một khâu và không đóng vòng phản hồi: doanh nghiệp vẫn không biết nội dung nào thực sự tạo ra traffic và khách hàng.

## 1.2. Định vị: hệ thống đa agent vận hành growth engine, không phải công cụ viết nội dung

|  | Nội dung |
| --- | --- |
| AI Growth OS không phải | AI writing tool, AI copywriter, social media scheduler, SEO keyword tool, analytics dashboard, content calendar, chatbot hay CRM đầy đủ. |
| AI Growth OS là | Hệ thống nhiều agent AI phối hợp, liên tục phát hiện cơ hội, tạo và phân phối nội dung, tiếp nhận khách quan tâm, đo lường kết quả và học xem điều gì thực sự tạo ra tăng trưởng. Triển khai dưới dạng nền tảng B2B SaaS đa khách hàng. |
| North Star Metric | Incremental Qualified Traffic: traffic có khả năng tạo ra giá trị kinh doanh, không phải số bài đã đăng hay số lượt xem. |
| Vòng lặp lõi | Goal → Research → Opportunity → Strategy → Content → SEO → Distribution → Traffic → User → Measurement → Learning → Optimization → hành động tăng trưởng mới. |
| Nguyên tắc kiến trúc | Không để một LLM làm tất cả (PRD §62): mỗi agent có mục tiêu, công cụ, tri thức, ràng buộc, output schema và tiêu chí đánh giá riêng; các agent bàn giao cho nhau qua artifact ID và version. |

Nguyên tắc sản phẩm: không tối ưu sản lượng nội dung, mà tối ưu kết quả tăng trưởng. Câu hỏi đúng là “AI đã tạo thêm bao nhiêu qualified traffic và bao nhiêu người đã trở thành user”, không phải “AI đã viết bao nhiêu bài”.

## 1.3. Khảo cứu mô hình kiến trúc tham chiếu

Mô hình tham chiếu (ReStructure AI, chỉ mang tính minh họa) là một “tổ chức tự trị” cho Sales & Marketing: tín hiệu thị trường đi vào một bộ điều phối (orchestrator), các agent theo phòng ban xử lý, và có vòng lặp phản xạ khi gặp sự kiện bất thường.

Điểm đáng học: chạy ngầm liên tục (always-on), phối hợp nhiều agent chuyên trách, và dừng lại xin phép con người trước hành động nhạy cảm (approval-gated autonomy).

Điểm khác biệt của AI Growth OS: mô hình tham chiếu thiên về bán hàng (trực chat, chốt lead). AI Growth OS chọn trọng tâm là tăng trưởng hữu cơ: search, nội dung, traffic và học từ dữ liệu hiệu suất; phần tiếp nhận khách chỉ ở mức tối giản để kiểm chứng chuyển đổi. Các công cụ SaaS đóng thường giới hạn hạn mức, hạn chế API tích hợp và để dữ liệu doanh nghiệp ngoài tầm kiểm soát.

Quyết định kỹ thuật: tự xây dựng nền tảng nội bộ (in-house) trên mã nguồn mở và API mở, để doanh nghiệp kiểm soát kiến trúc và dữ liệu, đồng thời có thể thay nhà cung cấp mô hình AI khi cần.

## 1.4. Khách hàng thí điểm và đối tượng sử dụng

TripC phục vụ người nước ngoài nói tiếng Anh sống hoặc dự định sống tại Đà Nẵng. Chủ đề ưu tiên gồm khu vực sinh sống, nhà ở, coworking, gym và fitness, ẩm thực, sự kiện, visa và di chuyển. Kênh đầu tiên gồm website, Facebook/Instagram theo quyền kết nối và Meta Ads ở mức đọc số liệu, đề xuất. Mục tiêu mẫu theo PRD (§69) là tăng 50% qualified traffic từ cộng đồng expat trong 90 ngày; PRD cũng nêu các mức +30% và +40% ở các ví dụ khác, nên đây là mục tiêu sản phẩm dài hạn, không phải điều kiện nghiệm thu của 4 tuần. Việc mở rộng sang doanh nghiệp khác là hướng phát triển sau dự án.

Lưu ý về phạm vi kiểm chứng Các con số mục tiêu của PRD (ví dụ +50% traffic trong 90 ngày) là mục tiêu sản phẩm dài hạn. Trong 4 tuần, đề án kiểm chứng vòng tăng trưởng hoạt động đúng và an toàn; việc chứng minh mức tăng traffic cần dữ liệu GA4/Search Console theo thời gian dài hơn (xem mục 7.2).

# PHẦN 2: THIẾT KẾ SẢN PHẨM, KIẾN TRÚC & LUỒNG AGENT

## 2.1. Kiến trúc không gian làm việc (Workspace)

Mỗi khách hàng có một Workspace độc lập. Kiến trúc gồm 5 lớp:

Hình 1: Kiến trúc Không gian làm việc AI Growth OS (Workspace Architecture)

- Mặt phẳng điều khiển (Control Plane): chủ doanh nghiệp đặt Growth Goal, Tone Preset (giọng văn), giới hạn chi phí AI, duyệt nội dung và có thể dừng hệ thống khẩn cấp; mọi quyết định được ghi audit log.

- Dữ liệu & tín hiệu: Business Context, Market Intelligence (trends, tin tức, trang đối thủ được chọn) và Analytics (GA4, Search Console khi được cấp quyền).

- Orchestrator & lõi AI: Orchestrator quyết định việc tiếp theo; LLM Hub gọi mô hình qua lớp trừu tượng; RAG Memory giữ tri thức doanh nghiệp có trích dẫn nguồn; Tool Gateway giới hạn quyền của từng agent.

- Các engine tăng trưởng: Opportunity, Content, SEO, Distribution và Lead intake nằm trong phạm vi 4 tuần; Learning và Experiment tự động là hướng phát triển.

- Sổ cái dữ liệu: PostgreSQL đa khách hàng, tách biệt dữ liệu giữa các workspace (Tenant Isolation).

Orchestrator điều phối công việc bằng code xác định (state machine), không do LLM tự quyết, để bảo đảm tính tin cậy và khả năng truy vết. Knowledge Base và Content Ledger cung cấp ngữ cảnh chung; Tool Gateway kiểm quyền trước khi công cụ thực thi; kết quả quay về database và dashboard. Các khối Knowledge, Orchestrator, Sales handoff, Gateway và Analytics là hạ tầng hoặc workflow, không tính thêm agent.

## 2.2. Vòng lặp tăng trưởng & phân định trách nhiệm

Hình 2 mô tả luồng khép kín từ mục tiêu của chủ doanh nghiệp đến đo lường và học. Bước phê duyệt là điểm dừng bắt buộc của con người trước khi bất kỳ nội dung nào được xuất bản.

Hình 2: Vòng lặp tăng trưởng (Growth Loop) và phân định nhiệm vụ từng AI Agent

Từ 12 agent của PRD đến 6 vai trò giao hàng

Thiết kế theo PRD gồm 12 agent. Để giao hàng được trong 4 tuần với đầu ra nghiệm thu rõ ràng, các agent được gộp thành 6 vai trò, mỗi vai trò có prompt, schema đầu ra, quyền công cụ và bộ đánh giá riêng. Các vai trò có thể dùng chung một mô hình nền; sự tách biệt nằm ở nhiệm vụ, quyền và cách đánh giá, không phải ở số mô hình.

| Agent theo PRD | Gộp vào vai trò | Mức độ trong 4 tuần |
| --- | --- | --- |
| Growth Orchestrator | Orchestrator (code, hạ tầng) | Rút gọn: state machine, task dependencies, context snapshot |
| Research Agent | Research & Trend | Cơ bản: nguồn công khai ổn định, có URL và thời gian |
| SEO Agent | Research & Trend, SEO Worker | Cơ bản: gợi ý từ khóa và search intent; chưa theo dõi thứ hạng thật |
| Opportunity Agent | Growth Lead & Analyst | Cơ bản: chấm điểm theo công thức PRD, nhãn “ước lượng” khi thiếu dữ liệu chuẩn |
| Strategist Agent | Growth Lead & Analyst | Cơ bản: campaign/task plan thay cho Growth Map đầy đủ |
| Content Agent | Content Marketing | Đủ: blog, social pack, image prompt/ảnh, FAQ, biến thể |
| SEO Optimizer | SEO Worker | Cơ bản: kiểm on-page, facts, title/meta, internal link, nội dung gần trùng |
| Distribution Agent | Content Marketing + Executor (hạ tầng) | Website: đủ. Facebook/Instagram: live nếu có quyền đã xác minh, nếu không thì pack thủ công |
| Community Agent | Community & Lead Intake | Soạn trả lời có nguồn, luôn qua duyệt; tạo hoặc liên kết lead; live theo capability đã xác minh |
| Analytics Agent | Performance Marketing, Growth Lead & Analyst | Cơ bản: báo cáo tuần, đề xuất có evidence hoặc insufficient_data |
| Experiment Agent | Performance Marketing | Chỉ đề xuất giả thuyết thử nghiệm; engine experiment tự động là hướng phát triển |
| Learning Agent | Growth Lead & Analyst | Ghi learning ở mức cơ bản; tìm tương quan tự động là hướng phát triển |

Sáu vai trò giao hàng, đầu ra và quyền công cụ

| Vai trò | Công việc chính | Đầu ra tối thiểu | Quyền công cụ trong MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| Research & Trend | Đọc nguồn web; phân tích thị trường, nhu cầu và mức phù hợp với offer. | Research brief có URL, thời gian, ý tưởng và lý do chọn. | Web Search/Fetch, Knowledge, Content Ledger, GSC nếu có. Chỉ đọc/tìm; lưu evidence; không tự duyệt nguồn. |
| SEO Worker | Viết blog/FAQ theo search intent; kiểm facts, title/meta, internal links. | Blog có nguồn, version, checklist và yêu cầu publish. | Knowledge, Content Ledger, CMS, GA4/GSC. Đọc và tạo bản nháp; publish qua executor sau khi duyệt. |
| Content Marketing | Quảng bá sản phẩm theo kênh; caption, CTA, ảnh, script và biến thể. | Pack Facebook/Instagram có caption, file ảnh và tham chiếu parent/version. | Knowledge, Content/Assets, Meta Social, media adapter tùy chọn. Tạo bản nháp/asset; lên lịch hoặc đăng đúng phiên bản và quyền. |
| Performance Marketing | Phân tích dữ liệu bài đăng và quảng cáo; đề xuất giờ đăng, creative, audience, ngân sách. | Proposal có snapshot hoặc insufficient_data, múi giờ và giả thuyết thử nghiệm. | Meta Ads Insights, GA4, Analytics, Content Ledger. Chỉ đọc và đề xuất; không có tool bật/sửa quảng cáo. |
| Community & Lead Intake | Soạn trả lời có nguồn; nhận diện nhu cầu; tạo hoặc liên kết lead. | Bản nháp trả lời, nguồn, lead ID hoặc escalation/handoff. | Knowledge, Published Content, Lead/CRM, Meta Community nếu đủ quyền. Soạn nháp/tiếp nhận; trả lời live theo capability đã xác minh. |
| Growth Lead & Analyst | Chọn và chấm điểm cơ hội, lập chiến dịch, giao task, phân tích và tạo việc tiếp. | Campaign/task plan, báo cáo, learning và task của vòng tiếp theo. | Campaign/Task, Content Ledger, Analytics, Lead aggregate. Giao task/báo cáo; không tự duyệt output hay chi tiêu. |

## 2.3. Mức độ tự động hóa & kiểm soát của con người (Human-in-the-loop)

Hệ thống không tự động 100% ngay từ đầu. Bốn cấp độ tự động hóa được định nghĩa, và dự án vận hành ở Level 2:

| Cấp | AI làm gì | Con người làm gì | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Đề xuất | Tự thực thi | Đã bao hàm trong Level 2 |
| Level 2 | Tạo nội dung và kế hoạch | Duyệt trước khi xuất bản | Dự án 4 tuần (đề án này) |
| Level 3 | Xuất bản trong quy tắc định sẵn (opt-in) | Giám sát | Hướng phát triển |
| Level 4 | Tự trị hoàn toàn | Xử lý ngoại lệ | Không triển khai |

Quy tắc an toàn: AI không được tự bịa AI không được tự tạo giá cả, tình trạng còn chỗ hoặc còn phòng, khuyến mãi, cam kết dịch vụ, địa chỉ, giờ mở cửa, tính năng sản phẩm, tuyên bố pháp lý, thống kê hay lời chứng thực của khách hàng. Mọi dữ kiện phải đến từ Knowledge Base đã được xác minh và có trích dẫn nguồn. Khi thiếu dữ liệu, đầu ra phải ghi rõ thông tin cần bổ sung thay vì đoán. Nội dung từ web hoặc comment chỉ là dữ liệu: không được dùng để đổi quyền công cụ hay thay đổi workflow.

## 2.4. Hàng đợi ngoại lệ & phản ứng theo sự kiện

Bên cạnh quy trình tuần tự, hệ thống theo dõi các sự kiện bất thường và đề xuất hành động cho con người, không tự hành động ra bên ngoài. Hàng đợi ngoại lệ trên dashboard ghi task/run, nguyên nhân, người phụ trách và trạng thái retry/resume. Khi chờ con người, hệ thống không giữ mô hình chạy; khởi động lại không làm mất trạng thái.

| Sự kiện | Phản ứng của hệ thống | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Offer đổi hoặc nguồn bị thu hồi | Đánh dấu output là stale; hủy approval liên quan; chặn publish tới khi được review lại. | Trong 4 tuần |
| Nội dung bị reject hoặc sửa | Tạo task sửa/version mới; hủy hiệu lực approval cũ; quay lại chờ duyệt. | Trong 4 tuần |
| Lead mới | Chống trùng theo workspace; gán người phụ trách hoặc đưa vào hàng chờ chưa gán. | Trong 4 tuần |
| Connector lỗi hoặc hết quyền | Chặn bước phụ thuộc; retry hữu hạn hoặc chuyển sang bàn giao thủ công có nhãn. | Trong 4 tuần |
| Thiếu mẫu hoặc metrics bất thường | Tạo cảnh báo/proposal; không tự chi tiền, không tuyên bố “winner”. | Trong 4 tuần |
| Duyệt nội dung đang chờ; có báo cáo mới | Gửi thông báo Approval và báo cáo tăng trưởng định kỳ. | Trong 4 tuần |

# PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC HẠ TẦNG CHI PHÍ THẤP (LEAN STACK)

## 3.1. Nguyên tắc và giới hạn của phương án chi phí thấp

Trong giai đoạn thí điểm, hệ thống được thiết kế để TripC có thể khởi chạy mà không phải chi trước cho phần mềm, bằng cách dùng mã nguồn mở, mô hình chạy cục bộ và free tier. Đây là cách làm của giai đoạn thí điểm, không phải cam kết miễn phí vĩnh viễn: khi mở rộng, chi phí phụ thuộc quy mô sử dụng, và PRD đã định hướng các gói Starter/Growth/Pro cùng cơ chế AI credits.

| Thành phần | Giải pháp thương mại thường dùng | Phương án của AI Growth OS (thí điểm) | Lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM Engine | Thuê bao hoặc API trả phí | LLM Hub gọi mô hình qua HTTP adapter. Baseline thí điểm: mô hình chạy cục bộ, một LLM job tại một thời điểm. Phương án thay thế hoặc bổ sung: free tier của LLM API qua cùng adapter. | Hạn mức và tên mô hình thay đổi theo thời gian, cần kiểm tra khi triển khai; chốt baseline ở Tuần 1, rà capacity lại ngày 10 |
| Bộ nhớ vector (RAG) | Dịch vụ vector database trả phí | PostgreSQL + pgvector, tự host hoặc free tier của nhà cung cấp Postgres | Dung lượng free tier có giới hạn |
| Nghiên cứu thị trường | Công cụ SEO / research trả phí | Google Trends RSS, RSS tin tức, trang web công khai (Cheerio/Playwright); một web research provider nếu có | Chỉ dùng nguồn công khai, tôn trọng điều khoản; không có search volume chuẩn nên dữ liệu là ước lượng |
| Tự động hóa nền | Nền tảng automation trả phí | Worker Node.js + hàng đợi trong database; GitHub Actions cron hoặc n8n tự host cho tác vụ định kỳ | Giới hạn số phút chạy mỗi tháng |
| Phân tích | Công cụ analytics trả phí | Google Analytics 4, Search Console, PostHog free tier | Cần quyền truy cập của chủ website |

## 3.2. Rủi ro của hạ tầng chi phí thấp

Rủi ro về hạn mức, đổi mô hình, chất lượng mô hình, dữ liệu gửi ra ngoài và nguồn công khai thay đổi được xử lý bằng LLM Hub trừu tượng hóa nhà cung cấp, retry hữu hạn, bộ đánh giá 30 ca, RAG có trích dẫn, bắt buộc duyệt (Level 2) và danh sách nguồn đã duyệt; bảng rủi ro đầy đủ ở mục 7.4.

# PHẦN 4: THIẾT KẾ KỸ THUẬT NỀN TẢNG

## 4.1. Kiến trúc đa khách hàng (Multi-tenant) và phân quyền RBAC

- Cấu trúc: Organization gồm Users và các Workspace; mỗi Workspace chứa hồ sơ doanh nghiệp, Knowledge, Goals, Content, SEO, Campaigns, Analytics và Billing. Dữ liệu giữa các workspace được cô lập tuyệt đối (Tenant Isolation).

- Phân quyền (nền có sẵn): bảng memberships với ba vai trò owner (toàn quyền và duyệt nội dung), editor (quản trị nội dung), viewer (chỉ xem), cùng cơ chế Last Owner Protection.

- Mở rộng theo PRD: Owner, Admin, Growth Manager, Content Manager, Editor, Viewer là hướng phát triển sau dự án.

- Bảo mật: OAuth, mã hóa credential, audit log, bảo mật API token, log phê duyệt nội dung, phân quyền xuất bản. Không lưu mật khẩu tài khoản mạng xã hội khi có phương án OAuth/API.

## 4.2. Business Knowledge Base, hồ sơ doanh nghiệp & ưu đãi và bộ nhớ RAG

AI cần hiểu doanh nghiệp trước khi tạo nội dung. Tri thức (website, trang sản phẩm, PDF, FAQ, bảng giá, hướng dẫn thương hiệu nếu có, nội dung đã có) được lưu ở bảng sources và phân mảnh vector tại source_chunks:

- Tìm kiếm vector HNSW với 768 chiều nhúng (pgvector).

- Kiểm soát đồng thời lạc quan (Optimistic Concurrency Control) chống xung đột phiên bản, trả về HTTP 409 khi xung đột.

- Trích dẫn nguồn (provenance) cho mọi câu trả lời và nội dung; lớp guardrail kiểm tra dữ kiện trước khi dùng nhằm giảm hiện tượng bịa đặt (hallucination).

- Vòng đời tri thức: Imported → Processing → Verified → Outdated → Needs review. Chỉ tri thức đã Verified mới được dùng cho các dữ kiện nhạy cảm.

- Hồ sơ doanh nghiệp & ưu đãi lưu mô tả doanh nghiệp, khách hàng mục tiêu, sản phẩm, facts, điều kiện và CTA theo phiên bản đã duyệt, kèm Tone Preset: chọn một trong bốn kiểu giọng văn (Thân thiện, Chuyên nghiệp, Trẻ trung, Hướng dẫn thông tin), mỗi kiểu ứng với một đoạn hướng dẫn cố định đưa vào prompt, cùng một ô ghi chú ngắn (cách xưng hô, từ cần tránh) và ngôn ngữ nội dung; khi offer đổi, các output liên quan bị đánh dấu stale (mục 2.4).

## 4.3. Content Ledger, mô hình dữ liệu và ranh giới an toàn

Content Ledger lưu bài đã tạo, agent tạo, chiến dịch, nguồn, version, trạng thái, URL/ID đăng và metrics. Trước khi tạo nội dung, agent tra inventory để biết đã có gì và tránh tạo trùng. Khi tái sử dụng blog thành social pack, variant giữ liên kết tới nội dung gốc (parent_content_id). Các agent bàn giao cho nhau bằng artifact ID và version thay vì chỉ gửi tin nhắn.

Mô hình dữ liệu dựa theo PRD (§51), có điều chỉnh tên và phạm vi cho dự án 4 tuần (ví dụ sources/source_chunks tương ứng knowledge_documents/knowledge_chunks của PRD; content_versions tương ứng content_variants). Migration 001_initial_core_schema.sql là nền có sẵn; các bảng bổ sung cho Content Ledger, lead và connector được thêm ở Tuần 1–3. Các nhóm bảng chính: hạ tầng đa khách hàng, tri thức (sources, source_chunks), tăng trưởng (goals, opportunities, campaigns), nội dung (contents, content_versions, content_assets), phân phối (publishing_jobs), lead, đo lường (analytics_events, content_performance, metrics_snapshots), kết nối (connectors) và vận hành (agent_tasks, agent_runs, audit_logs, idempotency_keys). Nhóm thử nghiệm (experiments) là hướng phát triển.

- Sổ cái nhiệm vụ (agent_tasks): Queued → Running → Needs Review → Approved → Completed; có thêm Failed và Retry khi lỗi.

- Sổ cái nội dung (contents): vòng đời đầy đủ theo PRD là Idea → Brief → Draft → Review → Approved → Scheduled → Published → Measured. Dự án triển khai tập con Draft → In Review → Approved → Published. Chỉnh sửa nội dung làm mất hiệu lực approval; việc xuất bản kiểm tra quyền, tính hợp lệ của nguồn và hash/version.

- Idempotency Engine (idempotency_keys): cùng khóa và cùng dữ liệu thì trả cùng một kết quả, cùng khóa nhưng dữ liệu khác thì trả 409; áp dụng cho form thu lead và thao tác xuất bản để retry không tạo bản ghi trùng. Khi xuất bản bị timeout, hệ thống đối soát (reconcile) trước khi retry.

- Public Boundary: chỉ snapshot đã xuất bản và các trường công khai đã whitelist (tiêu đề, slug, nội dung, meta, ngày xuất bản) được đọc công khai; bản nháp, nguồn, bằng chứng, dữ liệu thành viên và lead không bao giờ ra ngoài.

- Công thức chấm điểm cơ hội: Opportunity Score = Demand × Business Relevance × Growth Potential × Content Gap × Freshness × Conversion Potential. Với chỉ số không có dữ liệu chuẩn (ví dụ search volume), hệ thống gắn nhãn “ước lượng”.

## 4.4. MCP và Tool Gateway

MCP là giao thức giúp agent gọi công cụ có schema. Tool Gateway cấp quyền theo vai trò, workspace và tài khoản; MCP không thay thế database, hàng đợi hay quyền của nền tảng. Quyền của từng vai trò được nêu ở bảng mục 2.2. Các nhóm dưới đây là thiết kế cần triển khai và kiểm chứng.

| Nhóm kết nối | Nội dung |
| --- | --- |
| MCP nội bộ | Knowledge, Content/Assets, Campaign/Task, CMS, Lead/CRM tối giản và Analytics. |
| Kết nối ngoài (ưu tiên) | Một web research provider, GA4/Search Console, Meta Social và Meta Ads chỉ đọc. Có thể dùng adapter API trực tiếp qua cùng chính sách nếu provider chưa có MCP phù hợp. |
| Connector matrix | Ghi owner, tài khoản, capability read/draft/publish/send, scopes, định dạng, chi phí, lần thử gần nhất và lỗi. Trạng thái planned / configured / verified / unavailable phải hiển thị rõ; “configured” không có nghĩa đã chạy live. |
| Quy tắc quyền | Credentials lưu ở server, không đưa vào prompt. Mạng xã hội chỉ chạy live khi có quyền tài khoản và đã thử nghiệm xác nhận; nếu thiếu quyền, xuất pack thủ công và giữ connector ở trạng thái pending. Không expose tool chạy hoặc sửa quảng cáo. |

## 4.5. Đánh giá chất lượng AI và độ tin cậy

- Content Quality Score: chấm Accuracy, Originality, SEO, Useful value, đúng Tone Preset, Conversion; nội dung dưới ngưỡng bị đánh dấu Needs improvement và không vào hàng chờ duyệt.

- Khuyến nghị có bằng chứng: mỗi đề xuất kèm Expected impact, Confidence, Evidence, Effort và Risk; khi thiếu dữ liệu ghi insufficient_data. Độ tin cậy là chỉ số tương đối, được hiệu chuẩn dần khi có dữ liệu hiệu suất thực tế.

- Bộ đánh giá AI: 30 ca kiểm thử có thang chấm (rubric), chạy ở chế độ fake (tái lập được) và live (gọi mô hình thật), cộng với đánh giá riêng cho từng vai trò, để phát hiện suy giảm chất lượng khi đổi mô hình hoặc prompt.

- Guardrail cho Programmatic SEO: không tạo hàng loạt trang gần giống nhau; mỗi trang phải có giá trị riêng, dữ liệu riêng, thông tin địa phương hữu ích, internal link và search intent rõ ràng, nếu không thì không xuất bản.

# PHẦN 5: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 4 TUẦN

## 5.1. Phạm vi dự án 4 tuần và quan hệ với các phase của PRD

PRD mô tả tầm nhìn sản phẩm kéo dài nhiều tháng và ước lượng Phase 0 (prototype nội bộ cho TripC) khoảng 2 tuần, Phase 1 (AI Growth Assistant) khoảng 4–6 tuần. Nhóm chỉ có 4 tuần cho toàn bộ dự án, nên dự án tương ứng một lát cắt rút gọn của Phase 0 + Phase 1: chứng minh vòng tăng trưởng khép kín trên TripC với con người duyệt. Các hạng mục PRD được chọn lọc như sau; mục “Hoãn” là hướng phát triển.

Nền tảng có sẵn trước kickoff (theo audit mã nguồn ngày 09/10/2026): schema lõi đa khách hàng và RBAC, RAG pgvector 768 chiều, Optimistic Concurrency Control, Public/Private Boundary, Idempotency, hợp đồng OpenAPI và bộ kiểm thử. Các thành phần này được rà soát và sửa ở Tuần 1 trước khi xây thêm. Các pipeline marketing và kết nối MCP chưa được coi là hoàn thành chỉ vì kế hoạch đã được lập.

| Hạng mục PRD | Quyết định | Điều chỉnh và lý do |
| --- | --- | --- |
| Workspace, onboarding, Knowledge Base, RAG | Làm đủ | Nền tảng của mọi agent; dùng lại nền có sẵn, rà soát ở Tuần 1. |
| Human approval (Level 2) | Làm đủ | Nguyên tắc bắt buộc; mọi nội dung qua Approval Queue; sửa nội dung thì hủy duyệt. |
| Research Agent | Rút gọn | Chỉ dùng nguồn công khai ổn định. Không cào TikTok/Reddit vì rủi ro điều khoản và độ ổn định. |
| Opportunity Engine | Rút gọn | Đúng công thức PRD nhưng dữ liệu nhu cầu là ước lượng gắn nhãn, vì không có API search volume trả phí. |
| Content brief và AI content generation | Làm đủ | Blog SEO, social pack, image prompt/ảnh, FAQ; luôn dùng RAG và trích dẫn. |
| Website publishing | Làm đủ | Public Read Endpoints trên snapshot đã duyệt, gắn UTM. |
| Facebook / Instagram publishing | Có điều kiện | PRD xếp là Must have “where supported”. Chạy live chỉ khi có quyền tài khoản và đã thử nghiệm xác nhận; ngày 3 chốt kênh live hoặc fallback. Thiếu quyền thì dùng gói nội dung copy sẵn có UTM để đăng thủ công. |
| Google Analytics, Search Console | Cấu hình + đọc khi có quyền | Hiển thị rõ trạng thái kết nối; chưa có quyền thì báo not_connected, không điền số liệu giả; đọc số thật khi chủ site cấp quyền. |
| Meta Ads | Chỉ đọc và đề xuất | Không có trong Must have của PRD; thêm ở mức đọc số liệu để Performance Marketing đề xuất. Không bật, sửa hay chạy quảng cáo (PRD §60 loại nền tảng quảng cáo). |
| Lead intake và Sales handoff | Làm tối giản | Bổ sung so với PRD MVP để kiểm chứng chuyển đổi: lead có ID, nguồn/UTM, người phụ trách, trạng thái, ghi chú. Không phải CRM đầy đủ; calendar và vòng đời lịch hẹn để sau MVP. |
| Community | Rút gọn | Soạn trả lời có nguồn và luôn qua duyệt; trả lời live chỉ theo capability đã xác minh. Không spam hàng loạt. |
| Experiment, Learning tự động, Competitor intelligence, content decay, Programmatic SEO, keyword clustering | Hoãn | Hướng phát triển; cần dữ liệu hiệu suất tích lũy. Vai trò Growth Lead vẫn ghi learning và task vòng tiếp ở mức cơ bản. |

## 5.2. Lộ trình 20 ngày làm việc

Bốn tuần gồm 20 ngày làm việc tính từ kickoff mới. Kế hoạch giữ phạm vi tối thiểu và dùng lại nền có sẵn. Các mốc: ngày 3 chốt kênh live/fallback và bàn giao contract nền; ngày 5, 10, 15, 20 demo; ngày 10 rà capacity; ngày 17 freeze; ngày 18–19 UAT; ngày 20 demo và bàn giao.

| Tuần | Công việc và đầu ra | Gate cuối tuần |
| --- | --- | --- |
| W1 Ngày 1–5 | Chốt thông tin doanh nghiệp, Offer, KPI và tiêu chí chấp nhận (AC). Rà soát và sửa API, auth, tenant, CI; schema, ledger và version. Jobs và AI adapter; dashboard nền; thử nghiệm quyền tài khoản (account spike) và chọn baseline mô hình. | Checks và tenant đạt; một AI job thật lưu/resume/handoff và hiện đúng workspace; registry và tool scopes rõ. |
| W2 Ngày 6–10 | Research → Lead → SEO/Content; editor và approval. Xuất bản blog; form lưu DB và UTM; social pack có ảnh; social adapter theo quyền. | Campaign có nguồn → blog được duyệt → URL → form lưu DB → dashboard. Bốn vai trò có output; sửa thì hủy duyệt, retry không trùng. |
| W3 Ngày 11–15 | Community và người phụ trách lead; social live nếu có quyền. Đồng bộ metrics và Meta read; Performance proposal; báo cáo Lead và learning. | Sáu pipeline có output, schema, eval, handoff. Proposal có evidence hoặc insufficient_data; lead được chống trùng; social live có ID. |
| W4 Ngày 16–20 | Sửa lỗi tích hợp, nguồn, version; đánh giá từng vai trò; freeze. UAT, regression, restart, retry, tenant, số liệu, restore; security audit và diễn tập migration rollback; tài liệu và demo. | Marketing → website → lead → handoff → báo cáo → task tiếp; không còn blocker/critical trong phạm vi; known limitations được nêu rõ. |

## 5.3. Phạm vi cần giữ khi bị trễ

Giữ: sáu pipeline tối thiểu, website publish, shared ledger và dashboard, form lưu DB, approval, và các kiểm tra quyền, facts, version, retry. Hoãn: giao diện nâng cao (rich editor, lịch kéo thả, dashboard tùy biến), vòng đời lịch hẹn đầy đủ, AI video, nhiều nền tảng và quảng cáo live. Công việc thiếu quyền hoặc evidence để ở trạng thái pending, có người phụ trách và cách xử lý.

## 5.4. Đầu ra demo tối thiểu

Một research brief, một campaign plan, một blog live, một social pack có ảnh, một trả lời có nguồn (grounded reply), một Performance proposal và một báo cáo/learning của Growth Lead. Đây là nghiệm thu chức năng; không cam kết traffic hay doanh thu tăng trong bốn tuần.

## 5.5. Phân công và quy tắc phối hợp

Bảy người làm theo lane chức năng, không gán một người riêng cho mỗi agent (bảng phân công chi tiết theo tuần ở Phụ lục A). Thành viên phụ trách AI kiêm PM/PO, thành viên backend phụ trách tích hợp (integration) và một người duy nhất phụ trách toàn bộ frontend đều có khối lượng lớn, nên nhóm giới hạn work-in-progress, bàn giao theo lô, bám contract đã chốt và áp dụng quy tắc giao diện tối giản bên dưới.

- BA chốt tiêu chí chấp nhận; UX, backend và AI thống nhất fields và schema trước khi frontend, backend và AI ghép nối.

- Mỗi người giữ một feature chính và một lane sửa lỗi. Contract nền bàn giao ngày 3; demo vào ngày 5, 10, 15 và 20.

- QA kiểm từng lát từ Tuần 1. Mock giúp làm độc lập nhưng không thay bằng chứng chạy thật hoặc quyết định nghiệm thu của PO.

- Backend quản migrations và contracts; frontend do một người quản lý, UX cung cấp bộ component dùng chung để giảm khối lượng. PM ghi blockers và điều chỉnh độ sâu ngày 10.

- Giao diện tối giản (do chỉ có một người làm frontend): editor là soạn thảo văn bản có danh sách version và nút duyệt/từ chối, chưa phải rich editor; lịch đăng là danh sách theo tuần; màn hình Community, lead, Performance proposal và báo cáo dùng chung một mẫu danh sách + chi tiết. Giao diện nâng cao chỉ làm khi đã qua gate của tuần.

## 5.6. Hướng phát triển sau dự án 4 tuần

Hướng 1: AI Growth Manager (PRD ước tính 6–10 tuần): API mạng xã hội đầy đủ, GA/GSC dài hạn, keyword clustering, programmatic SEO, competitor intelligence, experiments, content refresh, community radar, learning engine. Hướng 2: Autonomous Growth OS (PRD ước tính 10–16 tuần): xuất bản tự động trong quy tắc (Level 3, opt-in), điều phối đa agent đầy đủ, dự báo cơ hội, tối ưu doanh thu.

Ngoài phạm vi (theo PRD): CRM đầy đủ, bộ marketing automation đầy đủ, nền tảng email marketing, nền tảng quảng cáo, avatar AI, livestream AI, trình dựng video phức tạp, ứng dụng di động native, mô hình ngôn ngữ riêng, hàng trăm tích hợp và bot spam cộng đồng tự động.

# PHẦN 6: VÍ DỤ CHIẾN DỊCH TRIPC

Ví dụ dưới đây minh họa workflow cho chủ đề chọn khu vực sinh sống tại Đà Nẵng. Chủ đề, facts và offer phải được người phụ trách TripC xác nhận trước khi xuất bản; không dùng ví dụ làm bằng chứng có lead hay doanh thu thật.

| Bước | Đầu ra và cách bàn giao |
| --- | --- |
| 1. Research | Tìm nguồn phù hợp expat; ghi URL/thời gian, nhu cầu và các điểm chưa xác minh. Ý tưởng lưu trong campaign. |
| 2. Growth Lead | Chấm điểm và chọn cơ hội; đặt mục tiêu là form nhận thông tin; tạo task cho SEO và Content kèm brief, audience, CTA, người phụ trách và deadline. |
| 3. SEO | Tra ledger; viết blog hướng dẫn so sánh khu vực theo nhu cầu. Facts có nguồn, title/meta, internal links và version. |
| 4. Content | Tạo caption Facebook/Instagram và file ảnh hợp lệ từ cùng campaign; lưu parent_content_id. Video chỉ ở mức script nếu chưa render. |
| 5. Duyệt và xuất bản | Người phụ trách kiểm facts, offer, CTA và đúng version. Executor đăng website; social theo quyền hoặc pack bàn giao thủ công có nhãn. |
| 6. Community và lead | Trả lời câu hỏi bằng nguồn đã duyệt; form backend tạo lead, người phụ trách nhận bàn giao. Bản nháp không được tính là tin đã gửi. |
| 7. Performance và learning | Đọc snapshots khi có. Đề xuất giờ đăng, ảnh/video, audience, ngân sách thử; thiếu dữ liệu thì ghi rõ. Growth Lead lưu báo cáo và task tiếp. |

# PHẦN 7: ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ, NGHIỆM THU & KẾT LUẬN

## 7.1. Chỉ số cấp sản phẩm và so sánh cách vận hành

Theo PRD, hiệu quả sản phẩm được đo bằng kết quả tăng trưởng, không phải sản lượng nội dung. Chỉ số quan trọng nhất là Incremental Qualified Traffic per AI dollar, đi kèm: tỷ lệ tác vụ tăng trưởng được tự động hóa, tỷ lệ khuyến nghị của AI được thực hiện, tỷ lệ khuyến nghị tạo tác động tích cực, traffic trên mỗi nội dung và doanh thu trên mỗi workspace.

## 7.2. Chỉ tiêu thí điểm trong 4 tuần

PRD đặt chỉ tiêu 30 ngày cho một đội sản phẩm đầy đủ. Với 4 tuần và việc mọi nội dung phải được con người duyệt, các chỉ tiêu dưới đây chia làm hai mức: nghiệm thu bắt buộc (điều kiện chốt dự án) và mục tiêu mở rộng (chỉ tính nếu còn năng lực). Cả hai đều là mục tiêu thí điểm, chưa phải kết quả đã đạt.

| Chỉ tiêu | PRD (30 ngày) | Nghiệm thu bắt buộc | Mục tiêu mở rộng | Cách đo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cơ hội được phát hiện và chấm điểm | 100+ | Campaign plan có cơ hội xếp hạng; mọi mục có nguồn | ≥ 30 | growth_opportunities |
| Content asset được tạo | 100+ | 1 blog, 1 social pack có ảnh, 1 trả lời có nguồn | ≥ 30 | contents |
| Asset đã duyệt và xuất bản | 50+ | 1 blog live qua Approval Queue | ≥ 10 trên website | Trạng thái Published |
| Trang SEO | 10+ | Blog đạt checklist on-page | ≥ 5 bài đạt chuẩn | SEO score |
| Độ tin cậy nội dung | Không nêu | Không bịa giá, địa chỉ, giờ mở cửa trên bộ 30 ca; mọi nội dung có trích dẫn | — | Eval fake và live |
| Lead | Không nêu | Form lưu DB; chống trùng; người phụ trách và trạng thái đúng | — | leads |
| Phân tích tự động | Có | Báo cáo tuần; trạng thái GA/GSC hiển thị rõ; proposal có evidence hoặc insufficient_data | — | Growth Report |
| Tăng trưởng traffic đo được | Có | Thiết lập baseline và theo dõi từ lúc xuất bản; chưa cam kết mức tăng | — | GA4, Search Console |

Giới hạn cần nêu rõ SEO thường cần vài tuần đến vài tháng để thấy tác động lên thứ hạng và traffic. Vì vậy, trong 4 tuần đề án đánh giá chủ yếu bằng chỉ báo sớm (số cơ hội, chất lượng nội dung, tỷ lệ được duyệt, độ phủ trích dẫn, lead được lưu đúng) và chỉ kết luận về traffic khi đã có dữ liệu GA4/Search Console đủ dài.

## 7.3. Các kiểm tra nghiệm thu bắt buộc

- Sáu vai trò: có pipeline, schema, phạm vi công cụ, eval, output và handoff riêng; lưu bền và hiển thị trên dashboard.

- Nguồn và nội dung: facts hợp lệ, version đã duyệt; sửa hoặc thu hồi thì chặn publish; retry/reconcile không tạo bài trùng.

- Workspace và công cụ: tenant A không đọc/ghi được dữ liệu của B; quyền theo vai trò và tài khoản được kiểm trước mỗi hành động.

- Lead: form xác nhận đã lưu DB; chống trùng, người phụ trách và trạng thái đúng; không tính bản nháp hoặc yêu cầu là tin đã gửi hay booking.

- Metrics: dữ liệu thiếu khác 0; khoảng ngày, múi giờ, tiền tệ nhất quán; số liệu báo cáo khớp snapshot.

- Workflow: restart/resume và retry hữu hạn; chờ con người không giữ mô hình; ngoại lệ có người phụ trách và hành động.

- Quảng cáo: MVP chỉ đọc và đề xuất; không expose tool chạy quảng cáo; ngân sách và giờ đăng đề xuất có căn cứ hoặc ghi rõ là giả thuyết.

- Bảo mật và vận hành: security audit (tenant isolation, phân quyền, SQL injection, rò rỉ qua Public Boundary); diễn tập migration rollback và khôi phục từ sao lưu.

## 7.4. Rủi ro, phụ thuộc và phương án xử lý

| Rủi ro / phụ thuộc | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Quyền Facebook, Instagram, Meta, GA4, Search Console chưa có | Spike trước ngày 3. Thiếu quyền thì dùng pack/manual riêng, connector giữ ở trạng thái pending, hiển thị not_connected; dùng số liệu pipeline nội bộ. |
| Mô hình, free tier hoặc capacity thay đổi | LLM Hub trừu tượng hóa nhà cung cấp; một LLM job tại một thời điểm; eval riêng từng vai trò và bộ 30 ca; giảm độ sâu tùy chọn, giữ kiểm tra bắt buộc. |
| Nền tảng chưa tích hợp đủ | Dùng lại RAG, worker, database, tests; chốt schema trước khi ghép; sửa build/auth/adapter ở Tuần 1. |
| Phạm vi PRD lớn so với 4 tuần | Chọn lát cắt khả thi (mục 5.1); ưu tiên vòng khép kín thay vì độ phủ tính năng; quy tắc giữ phạm vi ở mục 5.3. |
| Chỉ có một người làm frontend | Giao diện tối giản, dùng component chung; ưu tiên màn hình thuộc đường chính (duyệt, xuất bản, lead, báo cáo); UX hỗ trợ thiết kế sẵn; ngày 10 rà lại độ sâu; hoãn giao diện nâng cao theo mục 5.3. |
| Chất lượng nội dung AI không đều | Level 2 bắt buộc duyệt, Quality Score, RAG có trích dẫn, quy tắc an toàn chống bịa. |

## 7.5. Bàn giao và baseline

Ngày 20 bàn giao: source và env mẫu, migrations và contracts, prompts và evals, runbooks (start/stop/recovery/restore), bằng chứng nghiệm thu và danh sách known limitations. PO quyết định release theo phạm vi đã đạt, không theo số card hay số test fake. Baseline của tài liệu này là: TripC, sáu vai trò agent, 4 tuần, Sales handoff tối giản; trạng thái mã nguồn tham chiếu là audit ngày 09/10/2026.

## 7.6. Kết luận

Đề án AI Growth OS (Version 7.0) bám sát PRD: sản phẩm không phải công cụ viết nội dung hay chatbot, mà là một hệ thống đa agent AI vận hành vòng lặp tăng trưởng gồm Discover, Decide, Create, Optimize, Publish, Distribute, Measure và Learn, trong đó nội dung là một hành động, SEO và mạng xã hội là các kênh, còn traffic là kết quả. Dự án 4 tuần không tìm cách chứng minh mức tăng traffic, mà chứng minh vòng hoạt động đó chạy đúng, an toàn và truy vết được trên một khách hàng thật, với con người giữ quyền duyệt ở mọi điểm nhạy cảm.

# PHỤ LỤC A: PHÂN CÔNG THEO TỪNG NGƯỜI

Vai trò được ghi theo nội dung công việc trong kế hoạch thực thi v4.1.

| Người / vai trò | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quang Quang (AI, PM, PO) | Chốt vai trò, nguồn và cấu trúc dữ liệu AI. | Xây Research, Lead, SEO và Content tối thiểu. | Xây Community, Performance và báo cáo. | Đánh giá và sửa AI; demo, quyết định nghiệm thu. |
| Dương (BA) | Chốt tiêu chí, KPI, facts và quy tắc lead. | Review nguồn, brief, duyệt bài và form. | Chốt tiêu chí reply, proposal và metrics. | UAT, đối chiếu bằng chứng, hướng dẫn. |
| Trường (UX) | Thiết kế dashboard, editor, trạng thái duyệt; chốt bộ component dùng chung (bảng, thẻ, chi tiết). | Kiểm thiết kế inventory, website, form; rà giao diện editor và duyệt. | Thiết kế lead, proposal, báo cáo; rà giao diện Community. | Kiểm thiết kế, đề xuất chỉnh giao diện và bàn giao. |
| Thiệu Quang (Backend, API và dữ liệu) | Sửa API, auth, tenant, CI và schema. | API phiên bản, approval và public read. | API lead, quyền tool và dữ liệu metrics. | Kiểm bảo mật, migration và deploy. |
| Mỹ (Backend, integration) | Worker, AI HTTP adapter và thử kết nối. | Publisher, form DB, events và social. | Đồng bộ số liệu, Meta read và intake. | Recovery, restore, sửa lỗi và runbooks. |
| Tiến (Frontend) | Dashboard nền, agent cards, API client; inventory và khung duyệt dùng component chung. | Blog, form, UTM, xem chi tiết output; editor văn bản có version và nút duyệt/từ chối; lịch đăng dạng danh sách. | KPI, trạng thái kết nối, báo cáo; màn hình Community, lead và proposal dạng danh sách + chi tiết. | Sửa lỗi UI từ regression, E2E, build, smoke và bàn giao. |
| Thiệu (QA) | Test plan, contract, tenant và jobs. | Test website, form, nguồn và retry. | Đánh giá role, social, proposal và số liệu. | UAT, restore, kiểm hồi quy UI và evidence nghiệm thu. |